|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書  report#4 | | | | |
| プロジェクト名 | Company Rating Website | プロジェクトコード | CRW |
| 作成者 | Nguyễn Việt Hùng | プロジェクトリーダ | Trần Quốc Hưng |
| 日付 | 15/08/2016 | 受領者 | Supervisor |
| 報告機関 | 01/08/2016-15/08/2016 | Bùi Đình Chiến |

**進捗詳細**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **情報** | **備考** |
| プロジェクト開始日 | 09/05/2016 |  |
| 終了予定日 | 27/08/2016 |  |
| チームサイズ | 5 人 | Trần Quốc Hưng  Nguyễn Sơn Lâm  Nguyễn Việt Hùng  Nguyễn Nhật Quang  Trần Đăng |
| 工数合計（予定） | 400 作業日 | 1 作業日= 5 時間 |
| 工数合計（実際） | 335 作業日 | 1 作業日= 5 時間 |
| 現在までの消化工数 | 60 作業日 |  |
| 残工数合計 | 65 作業日 |  |

# **お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)**

# **無い**

# **お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)**

# **無い**

# **要求変更管理[[3]](#footnote-3)**

# **無い**

# **品質活動**

# **無い**

# **タスク実行の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク** | **責任者** | **納品物** | **ステータス** | **詳細** | **スケジュール** |
| ユニットテストを完成します | HungNV, DangT | 04/08/2016 | 完成しました |  |  |
| テスト実行のラウンド1 | LamNS. QuangNN | 04/08/2016 | 完成しました |  |  |
| 不具合を修正のラウンド1 | HungNV, DangT, HungTQ | 10/08/2016 | 80% |  |  |
| テストケースを更新します | LamNS, QuangNN | 17/07/2016 | 完成しました |  |  |
| テストレポートのラウンド1を更新します | LamNS, QuangNN | 10/08/2016 | 完成しました |  |  |
| テスト実行のラウンド2 | LamNS, QuangNN | 11/08/2016 | 完成しました |  |  |
| 不具合を修正のラウンド2 | HungNV, DangT, HungTQ | 15/08/2016 | 完成しました |  |  |
| テストレポートのラウンド2を更新します | QuangNN, LamNS | 15/08/2016 | 完成しました |  |  |
| 進捗報告4 | LamNS | 15/08/2016 | 完成しました |  |  |

# **次の期間に予定タスク**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仕事 | 責任 | 成果物 | 計画終了日 |
| テスト実行のラウンド3 | LamNS. QuangNN | 16/08/2016 | 16/08/2016 |
| 不具合を修正のラウンド3 | HungNV, DangT, HungTQ | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
| テストケースを更新します | LamNS, QuangNN | 16/08/2016 | 16/08/2016 |
| テストレポートのラウンド3を更新します | LamNS | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
| すべてのドキュメントを更新します | All members | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
| 進捗報告5 | LamNS | 17/08/2016 | 17/08/2016 |

# **問題、提案**

# **ない**

***作成者***

***Nguyễn Việt Hùng***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)